**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство на территории МО Красновский сельсовет на 2016-2018 годы» муниципального образования Красновский сельсовет Первомайского района Оренбургской области**

**за 2017 год**

Постановлением администрации муниципального образования Красновский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 20.06.2016 № 75-п утверждена муниципальная программа «Дорожное хозяйство на территории администрации муниципального образования Красновского сельсовета Первомайского района Оренбургской области  на 2016-2018 годы»

Целью данной программы является совершенствование системы мероприятий дорожного хозяйства администрации муниципального образования Красновского сельсовета Первомайского района Оренбургской области, создание комфортных условий проживания населения;

|  |
| --- |
| - уличное освещение дорог; |
| - очистка дорог от снега и льда, отсыпка дорог, грейдирование; |
| - учет, регистрация внутрипоселковых дорог; |
| - приобретение дорожных знаков. |

Для достижения поставленной цели и высоких показателей, администрация муниципального образования Красновский сельсовет провела работу по реализации всех основных мероприятий запланированных на 2017 год.

Расходы бюджета муниципального образования Красновский сельсовет Первомайского района Оренбургской области составили 7650 тыс.руб., в том числе на реализацию муниципальной программы в 2017 году произведены в сумме 796 тыс. руб., при плане в сумме 917 тыс. руб.

Степень выполнения мероприятий программы «Дорожное хозяйство на территории администрации муниципального образования Красновского сельсовета Первомайского района Оренбургской области  на 2016-2018 годы» за период 2017 года рассчитано как отношение количества мероприятий выполненных в отчетном году к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению по целевым индикаторам и показателям муниципальной программы и составляет 100%

Количественные значения целевых индикаторов приведены в Таблице № 1.

Уровень финансирования расходов по итогам 2017 года составила 0.97 и характеризуется высоким уровнем эффективности. Количественные показатели финансирования программы приведены в таблице № 2.

Оценка эффективности реализации Программы рассчитана путем соотнесения степени достижения показателей Программы к уровню ее финансирования. показатель эффективности реализации Программы за 2017 год равен ((1:1)\*7)):7 :(7650:7889)x100% = 1

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой так как значение показателя эффективности составляет более 0,9.

**Таблица № 1**

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  | отчетный год | |
|  | план | факт на 31.12.2017 |
| Муниципальная программа **«Дорожное хозяйство на территории администрации муниципального образования Красновского сельсовета Первомайского района Оренбургской области  на 2016-2018 годы»** | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Красновский сельсовет»** | | | | | | |
| 1.1 | Число дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт | Кол-во | 0,00 | | 0,00 | Необходимость в проведении текущего ремонта автомобильных дорог в 2017 году отсутствовала. |
| 1.2 | Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | % | 100 | | 100 | Текущее содержание производилось по фактической необходимости за счет средств дорожного фонда |
|  | | | | | | |

**Таблица № 2**

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы «Дорожное хозяйство на территории администрации муниципального образования Красновский сельсовета Первомайского района Оренбургской области на 2016-2018 годы» за 2017 год

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распределитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации | | | Расходы | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью | Утверждено в муниципальной программе | Кассовое исполнение | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная  программа | Муниципальная программа «Дорожное хозяйство на территории администрации муниципального образования Красновский сельсовета Первомайского района Оренбургской области на 2016-2018 годы» | Администрация МО Красновский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 015 | Х |  | 917,0 | 917,0 | 796 | 121 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.01 | «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений» |  | 015 | 0409 | 0710170090 | 917,0 | 917,0 | 796 | 121 |

**Таблица № 3**

**Оценка эффективности программы**

**«Дорожное хозяйство на территории администрации муниципального образования Красновский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2016-2018 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Программа, подпрограммы | Значение показателя | Эффективность реализации |
| Муниципальная программа «Дорожное хозяйство на территории администрации муниципального образования Красновский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2016-2018 годы» |  | **1,0** |